รายงานการประชุม บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่ 12/2552

เมื่อวันอังคารที่  29  กันยายน 2552  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม C103 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

.....................................................

บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม

- ผศ.ดร. ศิริชัย  อุ่นศรีส่ง 		รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร  /

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- นางศรีกุล  นันทะชมภู		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8 ระดับ 8

- นายวุฒิพล   คล้ายทิพย์		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8 ระดับ 8

- นางพรสวรรค์  นักดนตรี		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 8 ระดับ 8

- นายประวิทย์    วิมานทอง		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ระดับ 6

- นางสาวศุภวรรณ  สัจจากุล	พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นายปานศักดิ์   ชัยภักดี		พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นายบรรพต  โตสิตารัตน์		พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาวนพมาศ  สุขใจ		พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาวอภิญญา  ปัญญาสิทธิ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นายคล๊อก ประถมทรัพย์		พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาวมนสิชา   มีแสงแก้ว	พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาวสุพรรณิการ์   สิทธิสังข์	พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาวดุษฎี  ดวงบาล		พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นายอาทิตย์   แก้วถาวร		พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาวอทิตยา   คำภิระ		พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาวชุติมา   บุญมี 		พนักงานมหาวิทยาลัย 	ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

- นายปริญญา  ธะนันต์		พนักงานมหาวิทยาลัย 	ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

- นายนิพนธ์     พิมาสน		พนักงานมหาวิทยาลัย 	ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

- นางสาวลัดดาพร   ละออง	พนักงานราชการ		ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 1

- นายสง่า   โปธา			ลูกจ้างชั่วคราว		ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 1

- นางสาวนนทิยา  ดวงบาล		ลูกจ้างชั่วคราว		ตำแหน่ง คนงาน

บุคลากรที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1)  นายสมชาย  อารยพิทยา		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8 ระดับ 8

2)  นายสุรเดช   ไชยมงคล		ลาศึกษา

3)  นางสาวสุมาลี    สุพรรณนอก	ลาพักผ่อน

4)  นางสาวณัฐกฤตา  โกมลนาค	ลาคลอด

5)  นางสาวกรกช   เจริญทรัพย์          	ลาพักผ่อน

6)  นายพันธมิตร   ใจรินทร์		ลาพักผ่อน

เริ่มการประชุม เวลา 13.15 น.

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

  - เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานในที่ประชุม   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

การรับงานนอกเวลาของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยติดต่อบุคลากรของศูนย์ ฯ ให้ปฏิบัติงานให้โดยมีการจ่ายค่าจ้าง   ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของหน่วยงาน

1.2 สรุปสถิติการมาปฏิบัติราชการในเดือนสิงหาคม 2552

ประธานในที่ประชุม   งานเครือข่ายรับผิดชอบโดยการเลี้ยงเบรกในที่ประชุม  ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการรักษาเวลา การลา โดยสำนึกถึงส่วนรวม

คุณศรีกุล  นันทะชมภู    แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2552  มีมติให้ผู้ที่เข้าประชุมคนสุดท้ายจัดทำรายงานการประชุม

ประธานในที่ประชุม   รายงานความก้าวหน้าไปรายงานในสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ชื่นชมการทำงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันอังคารที่  25 สิงหาคม 2552

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552

คุณศรีกุล  นันทะชมภู    แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ขอให้ผู้จัดทำรายงานการประชุมส่งรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน

วาระที่ 3 รายงานความก้าวหน้า/ แนวโน้มการพัฒนางานแต่ละงาน

3.1 รายงานความก้าวหน้าระบบบัญชี 3 มิติ

คุณสุพรรณิการ์  สิทธิสังข์  รายงานในที่ประชุม ดังนี้

1. รายงานการปฏิบัติงาน ในเดือนสิงหาคม 2552

  - ดำเนินการปิดระบบ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552  ตั้งแต่วันที่ 25  กันยายน 2552

- 1.2	ขณะนี้ได้นำเข้าข้อมูลหลักครบแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลบางส่วนที่ยังทยอยนำเข้า เช่น ข้อมูลผู้ขาย  ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลหน่วยงาน

- 1.3  ทดสอบระบบที่จะใช้งานในปีงบประมาณ 2553 ทุกระบบ

    - จากการทดสอบการใช้งานพบว่า

- 2.1  สามารถใช้งานได้ทุกระบบ

- 2.2  รายงานส่วนมากแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง

3. ปัญหาที่พบในการทำงาน

3.1 ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จะยังไม่สามารถใช้งานระบบได้

3.2 ข้อมูลหลักหน่วยงาน ในส่วนหลักสูตร/สาขาในปี 2553 ยังไม่เรียบร้อย

3.3 กองแผนงานต้องดำเนินการหยอดเงินในระบบงบประมาณก่อน จึงจะสามารถใช้งานในระบบต่าง ๆ ได้

ประธานในที่ประชุม  ได้เสนอแนะในที่ประชุม ดังนี้

การประเมินสถานการณ์การทำงานปีงบประมาณ 2553 ให้มีการเตรียมความพร้อมในระบบบัญชีสามมิติในสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ความเห็นในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 งานบริหารงานและธุรการ

คุณพรสวรรค์  นักดนตรี   รายงานในที่ประชุม ดังนี้

1.  สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 2552

1.1  งบประมาณเงินรายได้

| รายการ | งบได้รับ | ค่าใช้จ่าย 1 ตค 51 - 29 ก.ย. 52 | ร้อยละ | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบได้รับทั้งสิ้น | 11,142,069 | 10,893,965 |  | 248,104 |
| กองทุนเพื่อการศึกษา |  |  |  |  |
| งบบุคลากร | 852,590 | 830,057 |  | 22,533 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 326,640 | 326,640 | 100.00 | 0 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) | 525,950 | 503,417 | 95.72 | 22,533 |
| งบดำเนินงาน | 7,364,292 | 7,202,515 | 97.80 | 161,777 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 3,695,912 | 3,561,198 | 96.36 | 134,714 |
| ค่าตอบแทน | 940,000 | 766,700.00 | 81.56 | 173,300.00 |
| ค่าใช้สอย | 2,220,890 | 2,282,969.36 | 102.80 | (62,079.36) |
| ค่าวัสดุ | 535,022 | 511,528 | 95.61 | 23,493.65 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,668,380 | 3,641,316.87 | 99.26 | 27,063 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,225,000 | 1,162,707 | 94.91 | 62,293 |
| 1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ | 800,000 | 739,906 | 92.49 | 60,094 |
| 1.1 โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการใช้ระบบ sip phone | 50,000.00 | 39,992.00 | 79.98 | 10,008.00 |
| 1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้เทคโนโลยีทางด้าน ICT | 300,000.00 | 299,953.62 | 99.98 | 46.38 |
| 1.3 โครงการสร้างบัณฑิตทาง Animation และ Multimedia | 50,000.00 | 35,750.00 | 71.50 | 14,250.00 |
| 1.4 โครงการจัดทำคลังข้อสอบ และศูนย์สอบมาตรฐานบัณฑิตทางด้าน ICT แบบออนไลน์ (E-testing) | 100,000.00 | 81,710.00 | 81.71 | 18,290.00 |
| 1.5 โครงการจัดสร้างแอนิเมชั่น ย้อนรอยวิถีชีวิตชาวนา ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น | 200,000.00 | 199,560.00 | 99.78 | 440.00 |
| งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ) |  |  |  |  |
| รายการ | งบได้รับ | ค่าใช้จ่าย 1 ตค 51 - 29 ก.ย. 52 | ร้อยละ | คงเหลือ |
| 1.6 โครงการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (E-person) | 100,000.00 | 82,940.00 | 82.94 | 17,060.00 |
| 2. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนผู้จัดทำบทเรียนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (E-Learning) | 300,000 | 299,457.00 | 99.82 | 543.00 |
| 3. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนผู้จัดทำบทเรียนด้วยระบบ E-book | 100,000 | 99,275.00 | 99.28 | 725.00 |
| 4. ค่าสมาชิก UBC | 25,000 | 24,069 | 96.28 | 931.00 |
| กองทุนสินทรัพย์ถาวร |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,700,187 | 1,698,687 | 99.91 | 1,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 1,503,040 | 1,501,540 | 99.90 | 1,500.00 |
| ค่าสิ่งก่อสร้าง | 197,147 | 197,147 | 100.00 | - |

2. เงินรายได้ส่งคลัง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2552

| รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| ค่าเช่าสถานที่ บ.บีสไดเมนชั่น | 25,000 |
| ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ | 28,800 |
| ค่าพิมพ์งาน | 199 |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 53,999 |

3.  รวมยอดเงินรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด (1  ตุลาคม 2551 – วันที่ 29 กันยายน 2552)

| รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| ค่าพิมพ์งาน | 15,324 |
| ค่าพิมพ์โปสเตอร์ | 20,700 |
| ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | 62,950 |
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | 215,943 |
| ค่าเช่าสถานที่ | 372,650 |
| อื่น ๆ | 10,995 |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 698,562 |

4.  โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร

  - หลักสูตรที่ 1 “คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น”

  - หลักสูตรที่ 2 “สร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint”

  - ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2552

  - ผู้เข้าอบรมหลักสูตรละ 35 คน

5. สรุปผลห้องที่ไม่ได้ทำการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เวลา 12.00 น. และ เวลา 16.00 น.

  - หลอดไฟ  ห้องทำงานฝ่ายบริหารและธุรการ กับห้องทำงานฝ่ายฝึกอบรมฯ ชั้น 4 จำนวน 7 ครั้ง

  - เครื่องปรับอากาศ  ห้อง server จำนวน 7  ครั้ง

  - จอคอมพิวเตอร์  ห้องทำงานฝ่ายฝึกอบรมฯ ชั้น 4  จำนวน 6 ครั้ง

  - พัดลม  ห้องทำงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ จำนวน 3 ครั้ง

  - กาน้ำร้อน  ห้องทำงานฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฯ ชั้น 4 จำนวน 6 ครั้ง

6. สรุปผลห้องที่ไม่ได้ทำการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับ | ผู้ดำเนินการแก้ไข | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | รอดำเนินการ | 8 |
| 2 | นิพนธ์ | - |
| 3 | เสกสรร | 24 |

7.  จำนวนครั้งที่ให้บริการ แยกตามประเภทบริการ

| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | ลง Windows | 11 |
| 2 | ติดตั้ง Software | 4 |
| 3 | ระบบเครือข่าย | 2 |
| 4 | แก้ไวรัส | 3 |
| 5 | อื่นๆ | 5 |

8.  แยกตามหน่วยงานรับบริการ

| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | หน่วยงานอื่น | 2 |
| 2 | สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | 1 |
| 3 | สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย | 1 |
| 4 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 |
| 5 | ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ | 1 |
| 6 | สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ | 1 |
| 7 | กองอาคารและสถานที่ | 1 |
| 8 | กองกิจการนักศึกษา | 1 |
| 9 | กองกลาง | 2 |
| 10 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 |
| 11 | คณะวิทยาศาสตร์ | 2 |
| 12 | คณะศิลปศาสตร์ | 2 |
| 13 | คณะผลิตกรรมการเกษตร | 7 |
| 14 | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 |

8.  จำนวนครั้งที่ให้บริการ แยกตามสถานการณ์ดำเนินการ

| ลำดับ | สถานะการดำเนินการ | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | รอดำเนินการ | 8 |
| 2 | ดำเนินการสำเร็จ | 24 |

9. การขอใช้บริการห้องสารสนเทศอาคารเรียน 70 ปี (ตุลาคม 2551 –กรกฎาคม 2552)

-  วันที่5 – 6 กันยายน 2552 คณะบริหารธุรกิจ ขอใช้ห้อง A จำนวณ 44 คน เวลา 09.00 – 16.00 น.

- วันที่ 9 กันยายน 2552 กองบริการการศึกษา ขอใช้ห้อง A,B จำนวณ 2,061 คน เวลา 09.00 – 16.00 น.

- วันที่ 16 กันยายน 2552 กองบริการการศึกษา ขอใช้ห้อง A,B จำนวณ 1,326 คน เวลา 09.00 -16.00 น.

-  วันที่ 17 กันยายน 2552 กองบริการการศึกษา ขอใช้ห้อง A,B จำนวณ 663 คน เวลา 09.00 -16.00 น.

-  วันที่ 19 – 20 กันยายน 2552 เกษตรจังหวัดขอเช่าเครื่องในการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ขอใช้ห้อง D จำนวณ 60 เครื่อง เวลา 09.00 -16.00 น.

-  วันที่ 24 กันยายน 2552 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขอใช้ห้อง A จำนวณ 40 คน เวลา 09.00 -12.00 น.

10. การให้บริการปริ้นงาน

Print Manager

เดือน สิงหาคม 2552  		ปริ้นตรง	1,224 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร	232   บาท

อุปกรณ์อื่นๆ	123   บาท

ยอดรวม	1,579 บาท

เดือน กันยายน 2552			ปริ้นตรง	796   บาท

ค่าถ่ายเอกสาร	24    บาท

อุปกรณ์อื่นๆ	132   บาท

ยอดรวม 	952   บาท

Print เครื่องเช่า Ricoh

เดือนสิงหาคม			Print ขาว-ดำ 		0      บาท

Print สี		0      บาท

ถ่ายเอกสารขาว –ดำ	222    บาท

ถ่ายเอกสารสี 		15     บาท

ยอดรวม		237    บาท

เดือนกันยายน			Print ขาว - ดำ		349    บาท

Print สี		120    บาท

ถ่ายเอกสารขาว – ดำ 	357    บาท

ถ่ายเอกสารสี		0      บาท

ยอดรวม		826    บาท

8.  กิจกรรม 5ส

  - สรุปผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม 5ส สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ซึ่งหน่วยงานเข้าร่วม กิจกรรมทั้งหมด 19 หน่วยงาน คะแนนเต็ม 150 คะแนน เกณฑ์คะแนนที่ผ่านคือ 120 คะแนน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ 118 คะแนน  (ครั้งที่ 1 ได้คะแนนรวม 109 คะแนน)โดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม 5ส ของสำนักงานอธิการบดี  ได้ทำการสรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงของศูนย์ฯ ไว้ดังนี้

  - จุดเด่นของพื้นที่  ห้องต้อนรับและห้องครัวสะอาดเรียบร้อย

  - จุดที่ควรปรับปรุง ควรมีผังรวมของหน่วยงาน

  - ควรแยกเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น โต๊ะปิงปอง

คุณศรีกุล  นันทะชมภู    แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ค่าปริ้นงานให้จัดส่งกองคลังทันที ห้ามเก็บเงินไว้

ประธานในที่ประชุม ได้สอบถามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ 2552

ซึ่งงานนโยบายและแผน โดย คุณชุติมา บุญมี ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนในที่ประชุม ดังนี้

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์ (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)

1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.1โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมองค์ประกอบการประกันคุณภาพและพันธกิจทุกด้าน (ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

1.2โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)

- ได้รับงบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท

- ดำเนินการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้พัฒนาระบบจำนวน 45,000 บาท

1.3โครงการผลิตสื่อการสอนและให้ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยเน้นหัวข้อการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

1.4โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ได้รับงบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท

- มีการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิต จำนวน 9 หลักสูตร (63 ชั่วโมง) มีนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 211 คน

2. เงินรายได้ (1,200,000 บาท)

2.1 ค่าตอบแทนผู้จัดทำบทเรียน บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (E-Learning)

- งบประมาณ 300,000 บาท

- ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดการจัดทำรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์

e-learning สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.2 ค่าตอบแทนผู้จัดทำบทเรียน ด้วยระบบ E-book

- งบประมาณ 100,000 บาท

- จัดอบรมการสร้างสื่อ e-book ให้แก่คณาจารย์ จำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 51 คน

- ผลการประกวด

มีผู้ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 รายวิชา รางวัลละ 10,000 บาท

อ.ผศ. ชนกันต์ จิตมนัส  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

มีผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 2 รายวิชา รางวัลละ 5,000 บาท

อ.อุดมวิทย์  นักดนตรี  คณะศิลปะศาสตร์	นศ331 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

อ.ธากาณฑ์  วังชัย  คณะศิลปะศาสตร์	นศ221 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1

2.3 โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการใช้ระบบ SIP Phone ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- งบประมาณ 50,000 บาท

- ได้จัดโครงการสัมมนาผู้ใช้งานโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ชุมชน SIP Phone) ขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีตัวแทนผู้รับผิดชอบค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน และผู้ใช้งาน SIP Phone สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมจำนวน 28 คน

- ทำการประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการใช้โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (SIP Phone) ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 113 คน โดยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41) และเห็นด้วยหากในอนาคตมหาวิทยาลัยจะขยายการใช้งาน SIP Phone ให้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 98.23)

2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรทางด้าน ICT

- งบประมาณ 300,000 บาท

- ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2552  โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (IT SMART) เข้าร่วมศึกษาดูงาน 27 คน

2.5 โครงการสร้างบัณฑิตทาง Animation และ Multimedia

- งบประมาณ 						50,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมการเขียนการ์ตูน		   3,750 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมด้าน 2D Animation		 24,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมการถ่ายภาพในสตูดิโอ	   8,000 บาท

2.6 โครงการจัดสร้างแอนนิเมชั่น ย้อนรอยวิถีชีวิตชาวนา ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

- งบประมาณ 						200,000 บาท

- จัดซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำ (เลนส์+แฟลช)		  37,650 บาท

- จ้างเหมาผู้ผลิตผลงาน Animation			  21,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทำ			  10,000 บาท

2.7 โครงการจัดทำคลังข้อสอบ และศูนย์สอบมาตรฐานบัณฑิตทางด้าน ICT แบบออนไลน์ (E-Testing)

- งบประมาณ 100,000 บาท

- ค่าระบบซอฟต์แวร์การเชื่อมโยงข้อมูลในส่วน Finger Print จำนวน 56,710 บาท

2.8 โครงการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (E-Person)

- งบประมาณ 100,000 บาท

- พัฒนาร่วมกับโครงการจัดทำคลังข้อสอบฯ (E-Testing)

ความเห็นในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

3.3  งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

คุณประวิทย์  วิมานทอง รายงานในที่ประชุม ดังนี้

1. ออกแบบสิ่งพิมพ์

1.1  เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A0 ได้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2  เนื่องจากหัวพิมพ์มีอายุการใช้งานมานาน 7 ปี จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารงานทั่วไปพิจารณาการเปลี่ยนหัวพิมพ์ได้หรือไม่

2. สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

ประจำเดือน สิงหาคม 2552  จำนวน 135,874 ครั้ง

3. งานออกแบบและจัดทำเว็บไซต์

3.1 เว็บไซต์ที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำ  มูลนิธิกล้วยไม้ไทย เว็บไซต์กองอาคารและสถานที่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  เว็บไซต์ประกาศข่าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาษาอังกฤษ) ของอาจารย์ Diana

3.2 ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับเว็บไซต์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ระบบการจัดการ Web Template

4. ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ LMS

4.1 จัดทำรายวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำ ดังนี้

- คม 250 วิชา เคมีอินทรีย์

- ทอ320 วิชา เคมีอาหาร

- ศท344 วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

- สต311 วิชา การวางแผนการทดลองเบื้องต้น

- สศ310 วิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง

- สศ402 วิชา โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค

4.2 เพิ่มรายวิชา e-learning ที่จัดประกวดเข้าสู่ระบบ LMS

- ศก332 วิชา ราคาและตลาดผลิตผลเกษตร

- นศ321 วิชา การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการสื่อสาร

- ศศ216 วิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

- ศท245 วิชา ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1

- LMS52 พรบ.ว่าด้วยระเบียบและกฎหมาย ICT

- LMS52 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพบริหารงานทั่วไป

- ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและการบัญชี

การเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจาก Active Directory

-    เชื่อมต่อ LMS เข้ากับระบบ Active Directory

-   จัดทำระบบ Authentication โดยเชื่อมโยงกับระบบ Active Directory  90,950

5.  แผนปฏิบัติงานปี 2553

5.1  โครงการจัดฝึกอบรม LMS สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 รุ่น

5.2  โครงการจัดทำศูนย์สอบสำหรับนักศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร

5.3  โครงการจัดทำศูนย์สอบสำหรับบุคลากรจำนวน 5 หลักสูตร

5.4 โครงการพัฒนาการจัดทำเนื้อหาในระบบ LMS

5.5 ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหลัก และโครงสร้างภายใน

5.6 โครงการจัดทำระบบประชุมอีเล็กทรอนิกส์ e-meeting

5.7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงาน Animation และ Multimedia

5.8 โครงการสร้างสรรค์งาน Animation และ Multimedia

5.9 โครงการพัฒนาระบบและจัดทำเว็บไซต์ TPTV CHANNEL เพื่อเป็นสถานีข่าวหลักและนำเสนอสื่อในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัย

5.10 โครงการจัดทำรายการงานวิจัยเด่น

5.11 โครงการเว็บสำเร็จรูป (Web Template) สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

5.12 โครงการปรับปรุงระบบถ่ายทอดสดแบบคุณภาพสูง (HD Video)

6.  การใช้งานอาคารเรียนรวม 70 ปี

มีห้องเรียนที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด 8 ห้อง ซึ่งมีการเรียนการสอนตามตารางเรียนปรกติดังนี้ 
		1  ห้อง 201 / 1  ใช้เรียนตามตาราง  7  รายวิชา
		2  ห้อง 201 / 2  ใช้เรียนตามตาราง  6  รายวิชา
		3  ห้อง 204 ใช้เรียนตามตาราง	10  รายวิชา
		4  ห้อง 301 ใช้เรียนตามตาราง	6  รายวิชา
		5  ห้อง 302 ใช้เรียนตามตาราง	12  รายวิชา
		6  ห้อง 304 ใช้เรียนตามตาราง	11  รายวิชา
		7  ห้อง 305 ใช้เรียนตามตาราง	6  รายวิชา
 		8  ห้อง 306 ใช้เรียนตามตาราง	10  รายวิชา

การใช้ห้องเรียนที่ใช้นอกตารางเรียนดังนี้

1  2 ส.ค. 52 ห้อง 304  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย
2.  2 ส.ค. 52 ห้อง 201/1  เวลา 08.00 น. - 16.30 น.  สอบวิชา นศ 111,211
3.  2 ส.ค. 52 ห้อง 306  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  สอบวิชา บธ 423
4.  9 ส.ค 52  ห้อง 301(กองกิจฯ)  เวลา 12.00 น. - 15.00 น.  ต้อนรับคณะดูงาน ม.นเรศวร
5.  15 ส.ค. 52  ห้อง 201/2  เวลา 09.00 น.-12.00 น.  สอบวิชา คพ 331
6.  19 ส.ค. 52  ห้อง 201/1,201/2  เวลา 08.00 น. - 19.30 น.  สัมมนา ป.โทและ ป.เอก
7.  22 ส.ค. 52  ห้อง 301  เวลา 09.00 น.-12.00 น.  สอบวิชา ศท 302
8.  23 ส.ค. 52  ห้อง 301  เวลา 08.00 – 20.00 น.  ประชุมสภานักศึกษา
9.  23 ส.ค. 52  ห้อง 302  เวลา 09.00 – 16.00 น.  เรียนวิชา รศ 283(อ.วีรพงษ์)
10.  26 ส.ค. 52  ห้อง 201/2  เวลา 15.00 น. – 18.00 น.  เรียนวิชา ศท 021(อ.เสาวลักษณ์)
11.  26 ส.ค. 52  ห้อง 201/1  เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  จัดสัมมนา นศ. BTI
12  30 ส.ค. 52  ห้อง302,306	13.00 น. -18.00 น  สอบวิชา บช 311

ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนที่รับผิดชอบ

1.  จอรับภาพห้อง 201 /1 ชำรุดอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม
2.  เก้าอี้นั่งเรียนห้อง 201/1 ชำรุด 9 ตัวยังไม่สามารถดำเนินการ ซ่อมแซมได้เนื่องจากมีการใช้ห้องเรียนเป็นประจำ
3. เครื่องสำรองไฟ PROJECTOR ห้อง 301 และ 305 ชำรุด

7. งานถ่ายทอดสด

7.1  9 ส.ค. 52  ถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
7.2  14-16 ส.ค. 52  บันทึกเทป ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ร.ร.ทีคการ์เดนท์
7.3  17 ส.ค. 52  ถ่ายทอดสดงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย( HAPPY LIBRARY ) 
7.4  20 ส.ค. 52  ถ่ายทอดสด ซอ จ้อย ค่าวฮ่ำ โดยคณะศิลปะศาสตร์จัดที่ห้องประชุมห้องสมุด
7.5  24 ส.ค. 52  ถ่ายทอดสดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
7.6  26 ส.ค. 52  ถ่ายทอดสดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี 
7.7  26 ส.ค. 52  ถ่ายทอดสดเรื่อง ไบโอดีเซล โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ณ.ตึกกล้วยไม้	 ชั้น 5
7.8  27-28 ส.ค. 52  ถ่ายทอดสดเรื่อง การสร้างฐานข้อมูล  ณ.ห้องสมุดชั้น 2

คุณอาทิตย์  แก้วถาวร  นำเสนอ Animation ย้อนรอยวิถีการทำนา ด้วยความไทย (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

คุณประวิทย์  วิมานทอง  นำเสนอ การผลิตรายการสถานีข่าว

8.  ลักษณะของรายการนำเสนอ การผลิตรายการสถานีข่าว

1. ช่วงการรายงานข่าว 15 นาที

2. ช่วงสาระน่ารู้กับกองการเจ้าหน้าที่  5 นาที

3.  ช่วงรายงานสกู๊ปข่าวสำคัญในสัปดาห์ 3 นาที

4.  อื่นๆอาจเพิ่มภายหลัง

9.  สรุปสถานีข่าว ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน

จัดทำรายการสถานีข่าวได้ 2 เทป และออกอากาศไปแล้วในวันที่ 18 และ 25 ก.ย.

- 18 ก.ย. 2552   	สรุปข่าวทั้งหมด 4 เรื่อง  ช่วงสาระน่ารู้กับกองการเจ้าหน้าที่  1 ตอน

- 25 ก.ย. 2552	สรุปข่าวทั้งหมด 5 เรื่อง ช่วงสาระน่ารู้กับกองการเจ้าหน้าที่ 1 ตอน

คุณประวิทย์  วิมานทอง ให้ข้อเสนอดังนี้

เนื่องจากหัวพิมพ์มีอายุการใช้งานมานาน 7 ปี จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารงานทั่วไปพิจารณาการเปลี่ยนหัวพิมพ์ได้หรือไม่

ประธานในที่ประชุม

สอบถามราคาในการจัดซ่อมเครื่องพิมพ์ มีความเห็นให้เปลี่ยนหัวพิมพ์ดังกล่าว

ความเห็นในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

3.3   งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต

คุณอทิตยา  คำภิระ  รายงานในที่ประชุม ดังนี้

1.  สถิติการใช้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

1.1  สถิติการใช้บริการ Remote Access

-    สถิติการใช้บริการ Remote Access จำนวนผู้ใช้ ในเดือนสิงหาคม 2552 จำนวน 199  คน

-    สถิติการใช้บริการ Remote Access แยกตามหมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ 053-294666 เดือนกรกฎาคม 2552 จำนวน   2,779 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ 053-869777 เดือนกรกฎาคม 2552 จำนวน      701  ครั้ง

1.2  สถิติการให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ฝ่ายระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ได้ขยายการให้บริการไปยังอาคารต่าง ๆ

ทั้งสิ้น 178 จุดบริการ มีปริมาณการใช้งานในเดือน สิงหาคม 2552 จำนวน 4,243 คน

1.3 สถิติการให้บริการระบบ IPTV เดือนกรกฎาคม 2552

มีจำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น 22,237 ครั้ง ช่องที่เข้าชมมากที่สุดคือ ช่อง 7 จำนวน 7,278 ครั้ง

1.4  สถิติการให้บริการบัญชีรายชื่อ

- ในเดือนกรกฎคม 2552 มีผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ ดังนี้

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  		11 คน

นักศึกษา				 -  คน

2. สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต

2.1 	ISA Inbound Monthly Report

- Top OS  Windows XP

- Top Website  Web Update Microsoft

- Top Browsers  MSIE 6.0

2.2 ISA Outbound Monthly Report

- Top Website  coursewares.mju.ac.th

- Top Browsers  MSIE 6.0

- Top OS  Windows XP

3. การประชุมทางไกล Video Conference

ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการใช้งาน Video Conference  จำนวน 1 ครั้งจากกองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง "ความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 5 พลัส" เชื่อมไปยังวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร  ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา

3. การขอใช้ Domain Name

เพิ่ม Domain Name ภายใต้ MJU  www.bio-access.mju.ac.th IP 10.1.254.209

คุณสุระพล  ริยะนา เป็นคนรับผิดชอบ

4. ปัญหาระบบเครือข่าย

4.1  ปัญหาที่พบของระบบ  IPTV

-เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาระบบ IPTV ขัดข้องทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

-สาเหตุเกิดจาก มีการอัพเดทเวอร์ชันของซอฟแวร์เครื่อง Encoding กับ เครื่องBroadcast ไม่ตรงกันจึงไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

-วิธีการแก้ปัญหา  ได้ทำการอัพเดทเวอร์ชันของซอฟแวร์ให้ตรงกัน

- ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

5.  กระทู้สายตรงอธิการบดี ที่ 4096

เรื่อง คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในโซนหอพักนักศึกษา และอินเตอร์เน็ตมีความเร็วช้า วันที่ 16 กรกฎาคม 2552

5.1 ระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในอาคารให้แก่นักศึกษา ในโซนหอพักนักศึกษาและโรงอาหารมีดังนี้

- โรงอาหาร			มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	1 จุด

- หอพักนักศึกษา 1		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	2 จุด

- หอพักนักศึกษา 2		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	5 จุด

- หอพักนักศึกษา 4		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	5 จุด

- หอพักนักศึกษา 6		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	5 จุด

- หอพักนักศึกษา 7		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	5 จุด

- หอพักนักศึกษา 8		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	5 จุด

- หอพักนักศึกษา 9		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	5 จุด

รวมทั้งสิ้น 33 จุดให้บริการ

5.2 ระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการ

มีการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารดังนี้

- หอพักนักศึกษา 2		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	1 จุด

ซึ่งหันหน้าไปทางหอพักนักศึกษา 3 เพื่อให้หอพักนักศึกษา 3 สามารถใช้งานได้

- หอพักนักศึกษา 4		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	1 จุด

ซึ่งหันหน้าไปทางหอพักนักศึกษา 5 เพื่อให้หอพักนักศึกษา 5 สามารถใช้งานได้

- หอพักนักศึกษา 8	มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	2 จุด

ซึ่งตัวแรก หันหน้าไปทางหอพักนักศึกษา 9 + ลานกีฬาหน้าหอพักนักศึกษา 9  เพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตัวที่สอง หันหน้าไปหอพักนักศึกษา 8 เพื่อให้นักศึกษาที่พักหอ 8 ที่ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร สามารถใช้งานได้

รวมทั้งสิ้น 4 จุดให้บริการ

5.3  การแก้ไขปัญหา

จากปัญหาดังกล่าว ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมดังนี้

- หอพักนักศึกษา 3		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	1 จุด

- หอพักนักศึกษา 5		มีจุดกระจายเครือข่ายไร้สายจำนวน	1 จุด

รวมทั้งสิ้น 2 จุดให้บริการ

6.  การขอพื้นที่ใช้งานสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้งานวิจัยและพัฒนา ได้มีการหารือกับงานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ตเรื่อง ขอพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ SAN ขนาด 1 GB ได้ข้อสรุปว่า

1.ให้ผู้ดูแลระบบ E- document หรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการเก็บเอกสารที่สำคัญเท่านั้นเพื่อลดปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

2.การดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นโดย ให้ผู้ดูและระบบ E- document ดำเนินการบีบอัดข้อมูลที่เก็บเอกสารปี 2549 และปี 2550 ซึ่งทำให้เนื้อที่ของฐานข้อมูลเหลือ 45 GB สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้ 4-5 เดือน หลังจากนั้นจะตั้งงบประมาณปี 53 เพื่อขยายพื้นที่ในการจัดเก็บให้เพียงพอต่อการใช้งาน

7. รายงานการเข้าร่วมสัมมนากับทาง IBM

มีหัวข้อในการเข้าร่วมสัมมนาดังนี้

1.Smarter Education and Demand IT of Service Jobs

-การศึกษายุคใหม่ และ แนวโน้มความต้องการบุคลากรทางด้าน IT ของเอกชน

2.Enhance  your Curricula with IBM Technologies

-เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของ IBM

3.Sharing IBM Academic Initiatives and Cooperation

-การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์มาพูดถึงประสบการณ์การร่วมมือกับทาง IBM ในการบริหารองค์กรทางด้าน IT

8. รายงานการเข้าร่วมสัมมนากับทาง บริษัท ลานนา คอม

มีหัวข้อในการเข้าร่วมสัมมนาดังนี้

1.IP Network Infrastructure Design

- อธิบายวิธีการออกแบบโครงสร้างของระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง

2.Switch Configuration workshop

-สอนวิธีการ  Configuration  Switch  เบื้องต้นจนถึงระดับลึกลงไป โดยให้ลงมือปฏิบัติจริงไปด้วย

3.Network Security Workshop

-สอนวิธีการเซต Switch เกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆ

9.  รายงานการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2553

หน่วยระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Networking System and Computer Server : NC)

1. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการทำงาน และแก้ไขปัญหาของสายใยแก้วนำแสงและสายสัญญาณเช่าที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้ตามประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการทำงานและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้ตามประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการทำงานและแก้ไขปัญหาของการจัดการระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.  รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการทำงานและแก้ไขปัญหาของระบบไฟฟ้าสำรองของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าสำรองของเครื่องแม่ข่าย

5. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการทำงาน และแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถใช้งานได้ตามประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

6.  รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการทำงาน และแก้ไขปัญหาของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนเครื่องแม่ข่ายของบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถใช้งานได้ตามประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

7.   รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการทำงาน และแก้ไขปัญหาของการเข้าใช้ระบบเครือข่ายระยะไกล (ผ่านคู่สายโทรศัพท์) ให้สามารถใช้งานได้ ตามประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

8.  รับผิดชอบ จัดหาและพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่ายให้เหมาะสมและใช้งานได้จริง

9.  รับผิดชอบ ดูแล การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย

10.  รับผิดชอบ ดูแล การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและศึกษาแนวทางแก้ไข ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

11. รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 26)

12.  รับผิดชอบ จัดทำระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายประจำทุกสัปดาห์

หน่วยลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการระบบบัญชีเครือข่าย ( Account Register Management : IAM )

13. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม และแก้ไขปัญหาของระบบบัญชีผู้ใช้งานของบุคลากรและนักศึกษา ในการใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

14.  รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม และแก้ไขปัญหาของระบบบัญชีผู้ใช้งานของบุคลากรและนักศึกษา ในการใช้งานระบบเครือข่ายทางไกล ผ่านคู่สายโทรศัพท์

15. รับผิดชอบจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

หน่วยติดตั้งและซ่อมบำรุง (Installation and Maintenance : IM)

16.  รับผิดชอบ ดูแล และปรับปรุง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ

17.  รับผิดชอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

18.  รับผิดชอบ ดูแล ติดตั้งและทดสอบระบบ ให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

19.  รับผิดชอบ ประสานงาน และฝึกอบรมให้ผู้ดูแลระบบประจำคณะ / สำนัก ให้สามารถดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20.  รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ ความสะอาดและจัดระเบียบตู้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ที่อยู่ในคณะ / สำนัก

21. รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายด้านความปลอดภัย

หน่วยบริการการติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย (Communication on Networking System : CN)

22. รับผิดชอบ วางแผน ปรับปรุงประสิทธิภาพ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย ให้สามารถบริการหน่วยงาน คณะ/สำนัก ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

23. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม การทำงานและแก้ไขปัญหาของระบบประชุม สัมมนาและการเรียนการสอนทางไกล (VDO conference) ผ่านระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ตามปกติ

24.  รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม การทำงาน และแก้ไขปัญหาของการสื่อสารผ่านทางเสียง (VOIP) ระหว่าง วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตชุมพร ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Local Link) ให้ใช้งานได้ตามปกติ

25. รับผิดชอบ จัดทำแผนขั้นตอนปฏิบัติงานและคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้หน่วยงาน คณะ / สำนัก

ความเห็นในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

3.4 งานวิจัยและพัฒนา

คุณคล๊อก  ประถมทรัพย์ รายงานในที่ประชุม ดังนี้

1.  งานพัฒนาฐานข้อมูลกลาง

1.1  KPI 14
-  ติดตามการนำเข้าข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ของระบบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ตามตัวชี้วัดที่ 14 ของ ก.พ.ร.  ภายใน 30 ก.ย. 2552  (สกอ.แจ้งเลื่อนกำหนดส่งจาก 30 ส.ค. 52 เป็น 30 ก.ย. 52 / เนื่องจาก ปรับปรุง Server)

-   กำลังดำเนินการจัดทำรายงานตามตัวชี้วัด ที่ 14   รอบ 12 เดือน   ส่งกองแผนภายใน 10 ต.ค. 52

1.2  ระบบฐานข้อมูลกลาง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-   ปรับปรุง/แก้ไข แผนภาพระบบฐานข้อมูล ม.แม่โจ้     
-   นำเสนอคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 22 ก.ย. 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ IT
    (ที่ประชุมมีมติให้ทำแผนพัฒนาและรายงานความก้าวหน้าตามแผนผังสีเหลืองและแดง ในการประชุมครั้งต่อไป)

2. งานพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาโปรแกรมตามแผนระบบงาน back office ของกระทรวงศึกษาธิการ

(2550-2554)  และ ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

2.1 ระบบงานตรวจสอบภายใน

2.2 ระบบงานประชาสัมพันธ์                 จัดทำระบบนักข่าวสัมพันธ์และสอนการใช้งานเรียบร้อยแล้ว และจะจัดทำระบบภาพข่าวมหาวิทยาลัยต่อไป

  - ระบบงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  พัฒนาในส่วนของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

  - ระบบงานวิเทศสัมพันธ์    (http://irf.mju.ac.th/)        กำลังดำเนินส่งมอบให้กับกองวิเทศสัมพันธ์

  - ระบบการลาศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ  (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)           รับผิดชอบโดยกองการเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม

2.6  ระบบงานวินัยและนิติการ (ระบบ BACK OFFICE) รับผิดชอบโดยกองการเจ้าหน้าที่
 อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม

  - ระบบฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมที่มีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)   ศูนย์ IT

-  การพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ์ ตามความต้องการผู้ใช้ http://culture.mju.ac.th

-  จัดทำคู่มือผู้ใช้ พร้อมส่งมอบ

2.8  ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 	(ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)   ศูนย์ IT

- จัดทำเว็บไซต์ Webservice ให้กองบริการศึกษา ประสานงานกับบริษัท เพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน http://webservice.mju.ac.th

2.9 ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน                               (มติคณะกรรมการบริหาร ) ศูนย์ IT

พัฒนาในโมดูล (Module) ของสัญญาเช่า  แล้วเสร็จประมาณ 80% คาดว่าจะให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบในส่วนนี้ ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม และกำลังติดต่อประสานงานขอข้อมูลจากสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาในส่วนของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ต่อไป

2.10 ประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่กองแผนงาน วันที่ 23 ก.ย. 52  เวลา 9.30 น.

2.11 สรุปผลการประเมินผลความพึงใจการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ ประเมินผลประสิทธิภาพและความ ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

3.  งาน MIS

กำลังดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ด้าน ภารกิจการบริหารจัดการ  หัวข้อ 5.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อส่งให้กองแผน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2552

4.  งานภูมิสารสนเทศ (GIS)

การปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผังอาคาร ให้สอดคล้องกับข้อมูลภายในอาคารที่ได้ปรับปรุงใหม่

5.  การใช้งาน Sip Phone

4.1 สถิติค่าโทรศัพท์ จากการใช้ SIP PHONE ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2552

มีการใช้งาน Sip Phone ดังนี้

- การโทรออกสายนอกในเวลาราชการ จำนวน 5, 279 ครั้ง

- การโทรออกนอกเวลาราชการ จำนวน 939 ครั้ง

- การโทรออกต่างประเทศ จำนวน 11 ครั้ง

6.  การใช้งาน E-document

-  สถิติผู้ใช้งานประจำเดือน กันยายน 2552  จำนวน    725   คน

-  การให้บริการ        29  ครั้ง

-  จะมีการทดสอบระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมในอาทิตย์นี้

-  ทีมผู้พัฒนาระบบจะเดินทางมาประชุมกับทางทีมของมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม   และรับฟังปัญหา

- พื้นที่ในการเก็บเอกสาร

-  ออกแบบหน้าหลัก e-doc ใหม่

ความเห็นในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คุณศรีกุล  นันทะชมภู    แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

-  แผนกลยุทธ์ ได้แจ้งเวียนทางระบบ e-Doc ของฝากให้บุคลากรไปศึกษา และต้องการแก้ไข ให้แจ้งทาง e-Doc เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์

-  การกรอบข้อมูลลงในระบบ FIS เพื่อพิจารณา

คุณวุฒิพล  คล้ายทิพย์  ขอมติที่ประชุม

เรื่องเก็บแบบสำรวจการใช้บริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 มติที่ประชุมมอบหมายให้คุณอทิตยา  คำภิระ  เป็นผู้รับผิดชอบ

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ..................

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ

ปิดการประชุม เวลา 15.40 น.

(นายสง่า  โปธา)

ผู้บันทึกการประชุม

(นางศรีกุล    นันทะชมภู)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม